**LAPORAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN PERISIAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | : | **Tajuk Projek** | **Membina sistem bagi memudahkan pengiraan sesuatu nombor** |
| 2. | : | **Objektif Projek** | **Untuk memudahkan pengiraan sesuatu nombor** |
| 3. | : | **Cadangan Mula/Akhir** | **Januari-Mac** |
| 4. | : | **Sebenar Mula/Akhir** | **Januari-Mac** |
| 5. | : | **Laporan Projek** | **Seperti yang dilampirkan** |
| 6. | : | **Carta Aktiviti Projek (Carta Gantt)** | **Seperti yang dilampirkan** |

*Dicadangkan oleh;*

(Ketua Projek)  **\_\_\_\_\_**

Muhammad Muqri Muhaimin Bin Mohd Tohaimi

**TARIKH**:

# Disahkan by :-

(Ketua Program)

Encik Muhammad Taqiyuddin Dzulkrinain

**TARIKH**

|  |
| --- |
| 1.1 Ringkasan projek (sebarang laporan, carta / rajah / gambar berkaitan sebagai lampiran |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Isu & pelan tindakan untuk menyelesaikan masalah | | |
| Bil | Isu masalah | Pelan tindakan |
| 1 | Interface yang tidak menarik | Membuat penambah baikan dalam mempercantikkan interface |
| 2 | Sistem daftar yang susah | Membuat penambah baikan dalam memudahkan sistem pendaftaran |
| 3 | Sistem pengiraan yang susah | Membuat penambah baikan dalam memudahkan sistem pengiraan |
| 4 | Hasil pengiraan yang salah | Memperbetulkan kod yang salah |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 Pencapaian projek berdasarkan carta cantt | | | | | |
| Bil | Penerangan | Jadual asal | | Jadual sebenar | |
| Bulan | Tahun | Bulan | Tahun |
| 1 | PERANCANGAN  -membuat penilaian awal  -membuat kajian sauran | Januari | 2018 | Februari | 2018 |
| 2 | ANALISIS  -analisis sistem  -kajian-kajian lain | Januari | 2018 | Februari | 2018 |
| 3 | REKA BENTUK  -reka bentuk logikan  -reka bentuk fizikal | Februari | 2018 | Mac | 2018 |
| 4 | PELAKSANAAN | Februari | 2018 | Mac | 2018 |
| 5 | PENYELENGARAAN | Mac | 2018 | Mac | 2018 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 Peralatan baru / aset projek (jika ada) | | |
| Nama peralatan | Tarikh pembelian | Lokasi peralatan |
| Komputer riba | 1/1/2018 | Pegangan Diri Sendiri |
| Printer | 1/1/2018 | Di Siber 9 |
| Komputer | 1/1/2018 | Di Siber 9 |

|  |
| --- |
| Lampiran pengesahan pelanggan |
| Catatan pelanggan  Sistem berfungsi dengan baik dan menarik |
| Disahkan oleh  **Nama:**  **Jawatan: KETUA PROJEK/PEMBANGUN**  **Unit/ sektor/ syarikat: KOLEJ VOKASIONAL PERDAGANGAN JOHOR BAHRU**  **Tarikh:** |